ДОГОВОР №

на оказание инженерных услуг

г. Минск    				                                                                              «    »                 2021 г.

Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 04 июня 2018 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193087950, именуемое в дальнейшем Заказчик, в  лице заместителя директора Бибика Владимира Леонидовича, действующего на основании доверенности от 29 октября 2020 г. № 02-26/12, с одной стороны и _________________________________________________________, зарегистрированный __________________ исполнительным комитетом ________________ в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № _____________________, квалификационный аттестат ____________________ на выполнение функций технического надзора в строительстве, именуемый в дальнейшем Инженер  с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствие с Правилами заключения и исполнения договоров  строительного подряда  утвержденными  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г №1450 (в редакции  постановления Совета Министров Республики Беларусь 30.06.2011 № 875) (далее – Правила) и в соответствие с Постановлением  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 10 мая 2011 г. N 18 «Об утверждении инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строительстве и признании утратившими силу нормативных правовых актов, отдельных структурных элементов Постановлений Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь» (в редакции постановления Минстройархитектуры от 17.05.2018 N 24) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Инженер принимает на себя обязательства на оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора за проведением строительно-монтажных работ (далее работ) на объекте: «Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия «Специальная связь» по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске» (далее Объект), а Заказчик обязуется создать Инженеру необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ –       «     »                         2021 г.

- окончание выполнения работ –  дата завершения строительно-монтажных работ.

1.3. Источник финансирования: Собственные средства Заказчика.

- Функции Инженера

2.1. Осуществлять технический надзор в строительстве на основании аттестата соответствия.

2.2. Знать акты законодательства в области строительства, ТНПА, сметную документацию, документацию по организации строительства и производству работ на Объекте, методы контроля качества, правила приемки и освидетельствования строительно-монтажных работ, а также правила охраны труда и техники безопасности в строительстве.

2.3. Контролировать на Объекте наличие исполнительной документации и поверенных средств измерений.

2.4. Проверять не реже одного раза в неделю качество работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их требованиям ТНПА, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика.

2.5. Своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком работ и осуществлять их приемку, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций с оформлением актов по установленной форме. Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносить в журналы производства работ с указанием срока исполнения и контролировать их выполнение.

2.6. Требовать от подрядчика (или представителя подрядчика) исполнительную документацию, в том числе: общий журнал работ, журналы специальных работ; акты (протоколы) испытаний материалов, изделий, конструкций, инженерных систем и оборудования; документы о качестве (паспорта и сертификаты на материалы, изделия, конструкции и оборудование).

2.7. Участвовать в проверках, осуществляемых заказчиком, контролировать выполнение

подрядчиком указаний, полученных при проверках; создавать вместе с подрядчиком необходимые условия для осуществления этих проверок.

2.8. Обеспечивать контроль за расходованием денежных средств в пределах утвержденных смет на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте в базисных ценах.  Вести учет объемов выполненных работ. Проводить при производстве работ проверку на соответствие применяемых расценок и коэффициента на стесненность фактически выполняемым работам.

2.9. Осуществлять контроль и надзор за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям технических нормативных правовых актов, требовать от подрядчика соблюдения условий их хранения на строительной площадке, а также контролировать обеспечение сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи заказчику.

2.10. Рассматривать претензии подрядчика по вопросам приемки работ. Принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения заказчиком.

2.11. Участвовать в приемке работ, рассматривать, проверять и подписывать справки и акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – формы С-3а, С-2б и С-2а;

2.12. Проверять наличие надлежаще оформленной подрядчиком производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом.

2.13. Права представителя технического надзора

2.13.1. Приостанавливать производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в случае несоответствия выполнения подрядчиком работ, указанных в дефектном акте и смете и (или)  указаний или предписаний заказчика по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформаций или обрушения сооружений, их отдельных частей, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.

2.13.2. Вносить предложения подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования ТНПА на строительство и не выполняющих указаний представителя технического надзора.

- Обязанности Заказчика

3.1.В течение трех дней после подписания настоящего договора известить письменно Инженера о назначенном из числа персонала Заказчика представителе, ответственном за ведение работ, с определением его полномочий по принятию решений от имени Заказчика.

3.2. Обеспечить своевременную оплату услуг Инженера.

3.3. Передать Инженеру один экземпляр утвержденной сметной документации по Объекту в течение 10 дней с даты заключения настоящего договора.

4. Обязанности Инженера

4.1. Инженер в течение трех дней после подписания настоящего договора должен письменно известить Заказчика, о назначенном из числа своего персонала представителе, ответственном за оказание инженерных услуг и о назначении лиц, ответственных за осуществление технического надзора.

4.2. Оказывать услуги в соответствии с п.2. настоящего договора, в соответствии с ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения».

4.3. Осуществлять выезд представителя технического надзора на Объект не менее одного раза в неделю. Участвовать при выполнении скрытых работ и их приемке.

5. Стоимость услуг

5.1 Стоимость инженерных услуг на дату заключения договора составляет _______________ (_____________________________), в том числе НДС 20%____________ или _____% от стоимости строительно-монтажных работ.

5.2. Договорная цена услуг может быть изменена в случаях:

-изменения объемов работ, выполняемых подрядными организациями.

- изменения законодательства Республики Беларусь о налогообложении, взимании сборов.

5.3. Любое изменение к настоящему договору будет оформляться дополнительным соглашением Сторон к настоящему договору.

- Порядок расчетов

6.1. За расчетный период принимается календарный месяц.

6.2. Заказчик обеспечивает финансирование объекта и оплату услуг Инженера  в текущих ценах в белорусских рублях.

6.3. Основанием для оплаты услуг Инженера, оговоренных в п.2. настоящего договора, служат подписанные сторонами акты сдачи-приемки оказанных услуг.

6.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг предоставляется Заказчику до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в тот же срок представляет Инженеру мотивированный отказ в письменном виде.

6.5. Оплата услуг Инженеру  производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг Сторонами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженера.

- Гарантийные обязательства

7.1. Наличие некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, оформляется соответствующим актом за подписями Заказчика, Инженера и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, Инженер совместно с Подрядчиком обязаны направить своих представителей на объекты не позднее пяти дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки или уклонения Инженера от подписания акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт и направляет его Инженеру.

7.2. Инженер не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации, механического повреждения эксплуатирующей организацией, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

- Дополнительные условия

8.1. Инженер оказывает услуги своими силами.

8.2. Инженер не несет ответственность за выполненные строительные и иные специальные монтажные работы в случае, если Заказчик принял и оплатил их без согласования с Инженером.

- Срок действия договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения

9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

9.3. Сторона, получившая уведомление о расторжении договора, при наличии возражений обязана урегулировать спорные вопросы в 10-дневный срок. Спор неразрешенный в претензионном порядке, передается на рассмотрение в экономический суд г.Минска.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут:

9.4.1. По соглашению Сторон.

9.4.2. По инициативе Заказчика в случае невыполнения Инженером п.2 (при наличии оформленного двухстороннего акта), а в случае неявки или уклонения Инженером от подписания акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт и направляет его Инженеру, при консервации или прекращении строительства объекта.

9.4.3. По инициативе Инженера в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Инженера более трех месяцев, отсутствия финансирования строительства объекта со стороны Заказчика более трех месяцев, невыполнения Заказчиком п.3 настоящего договора (при наличии оформленного двухстороннего акта).

- Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивают другой стороне неустойку в действующих ценах в случаях и размерах, предусмотренных настоящим договором, а именно:

10.2. Заказчик несет ответственность за просрочку платежей, предусмотренных условиями настоящего договора по его вине, за исключением обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего договора, уплачивает Инженеру пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки;

10.3. Заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки услуг Инженера и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение в размере 0,2% стоимости этих услуг за каждый день просрочки.

10.4. Инженер несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки выполненных подрядчиком работ, рассмотрения и визирования соответствующих документов, подтверждающих их выполнение в размере 0,2% от суммы услуг, подлежащих оплате Инженеру за соответствующий месяц за каждый день просрочки.

10.5. Инженер несет ответственность за нарушение по его вине сроков оказания услуг по настоящему договору и уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости не оказанных вовремя услуг, указанных в акте приемки-сдачи, за каждый день просрочки.

10.6. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает Стороны от их исполнения.

10.7. Инженер несет ответственность за недостоверность проверяемых объемов, качество проверки расчета стоимости подписанных им актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – формы С-2б С-2а и уплачивает щтраф Заказчику в размере 5 (пяти) базовых величин.

- Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как:

-стихийные бедствия;

-военные действия;

-акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

11.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при которых любая из Сторон не имеет возможности выполнить свои обязательства в полном объеме, действие настоящего договора приостанавливается с письменным уведомлением другой Стороны в течение пяти дней. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

11.3. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по причинам, названным в подпункте 11.1. настоящего договора, оформляется двусторонним актом.

11.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

11.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

- Заключительные положения

12.1.В случае изменения реквизитов сторон, указанных в пункте 13 настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) дней со дня их изменения.

12.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.3. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложение №1: Протокол согласования договорной цены

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Инженер |
| --- | --- |
| Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь» 220006, г. Минск, ул. Семенова, 14-1 р/с BY92AKBB30120103070135500000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 БИК AKBBBY2X УНП 193087950 ОКПО 501928845000 Заместитель директора В.Л.Бибик М.П. |  |

Приложение №1

к договору на оказание инженерных услуг от             ______.2021 № _______

Протокол согласования

договорной (контрактной) цены на оказание инженерных услуг

| 1. Наименование объекта: | «Система кондиционирования помещения 3 этажа республиканского унитарного предприятия «Специальная связь» по ул. Семенова, 14-1 в г. Минске» |
| --- | --- |
| 2. Основание: | Проектно-сметная документация |
| 3. Заказчик: | Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь», |
| 4. Инженер: |  |
| Договорная (контрактная) цена: |  |

| Заказчик Заместитель директора ______________ В.Л.Бибик «____» _____________ 2021 года м.п. | Инженер ______________ «____» _____________ 2021 года м.п. |
| --- | --- |